Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS “OBRAS PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PABELLÓN NÚMERO 2 DEL RECINTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)”. N.º EXPEDIENTE: 637/2025 Contrato sujeto a regulación armonizada ☐ ☒ ☒ SI NO Tramitación expediente ☐ Ordinario Urgente Tipo ☒ ☐ ☐ Abierto Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP) A. PODER ADJUDICADOR 1.- Poder adjudicador: INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR) 2 .- Órgano de contratación: .- Dirección Facultativa: Vicepresidencia 2 del Consejo Directivo de INFECAR ª 3 Dirección de obra: Érika Macías Morales. Coordinación de seguridad y salud: Alfredo Santiago Moro 4 .-Datos de contacto del Servicio de Teléfono: 828 01 02 03 Email: contratacion@infecar.es Contratación: 5 .- Perfil de contratante: http://www.infecar.es/index.php?option=com_k2&v iew=itemlist&task=category&id=25:expedientes- abiertos&Itemid=939 www.contrataciondelestado.es B. OBJETO DEL CONTRATO 1 .- Objeto del contrato: El objeto de la contratación será reformar y acondicionar los baños del pabellón número 2 del recinto ferial de INFECAR, con el objetivo de adaptarlos a las diversas normativas vigentes y a las necesidades de personas visitantes y usuarias con requerimientos específicos. 2 .- Necesidades a satisfacer: INFECAR está sumida en un plan progresivo de renovación de su recinto ferial, consistente en la rehabilitación y mejora del palacio de congresos, junto con sus salas adyacentes, de los pabellones que contienen las oficinas de diferentes empresas y entidades tanto públicas como privadas, en la urbanización mediante regeneración de los espacios públicos y jardines de gran parte del recinto, que culminará con la demolición y nueva construcción de un pabellón que acogerá la mayor parte de la actividad ferial y congresual. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, resulta fundamental reformar y acondicionar los baños del pabellón número 2 del recinto ferial de INFECAR, que a su vez están en frente del pabellón número 6, el cual cuenta con una alta afluencia de personas usuarias y visitantes. Esta reforma y acondicionamiento de los baños persigue diversos objetivos, entre los cuales se destaca su adaptación a diversas normativas vigentes, como la de eliminación de las barreras físicas y arquitectónicas, la utilización de las instalaciones por personas ostomizadas, o que haya habilitación para cambiadores de bebés. 1 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Asimismo, con la obra objeto de contrato se reducirán impactos visuales, se mejorará el acondicionamiento climático, se cubrirán deficiencias observadas en materia de prevención de riesgos laborales, se ganará en luminosidad, espacio y distribución, así como que se renovará el diseño interior para alinearlo con la nueva identidad de marca del recinto ferial. 3 .- División en lotes: ☐ Sí ☒ No Justificación de la no división en lotes: El contrato no se dividirá en lotes, dada la dificultad en la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, al disminuirse la calidad de la obra, al ser ejecutada por distintos contratistas en el mismo espacio físico y temporal, sin poder llevar a cabo una planificación y programación de tareas acorde a las necesidades técnicas y cualitativas requeridas, resultando además muchas de las prestaciones inseparables e imprescindibles de manera conjunta, al coordinarse por una única empresa contratista, en aras a los principios de eficacia y economía, sin perjuicio de la incorporación de subcontratistas para las actividades que se precisen. Por todo ello, con la ejecución de las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato de manera separada, se pierde la optimización del control de la ejecución global del contrato y con ello la adecuada coordinación y eficacia, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un único espacio objeto de reforma y acondicionamiento. 4.- CPV: Código Descripción 4 4 5000000-7 5211310-5 Trabajos de construcción. Trabajos de construcción de cuartos de baño. 4 5420000-7 Trabajos de instalación de carpintería de madera. 5 .- Admisibilidad de variantes: ☐ SI ☒ NO C. PRECIO DEL CONTRATO 1 .- Presupuesto de licitación (IGIC excluido): IGIC: Total (en número): 2 60.242,64 € 18.216,98 € 278.459,62 € Costes directos: Costes indirectos: Beneficio industrial: 2 18.691,29 € 28.429,87 € 13.121,48 € Presupuesto total (IGIC incluido): doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con sesenta y dos céntimos (278.459,62 €). 2 .- Valor estimado (IGIC excluido): doscientos sesenta mil doscientos cuarenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos (260.242,64 €). 3 .- Sistema de determinación del precio: Precios unitarios. 4.- Anualidades (IGIC incluido, salvo exención de IGIC) y aplicación presupuestaria: ▪ Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del contrato son: ▪ ▪ ▪ ▪ Año ___ Aplicación______ euros Documento Contable nº ☐Tramitación Anticipada Documento Contable ACA nº 2 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es C. PRECIO DEL CONTRATO 5 .- Revisión de precios: ☐ SI ☒ NO 6 ☒ .- Financiación con Fondos externos: SI ☐ NO Tipo de fondo: Subvención del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (posibilidad de financiación a través de subvención Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 7 .- Forma de pago: El pago de los trabajos se realizará por certificaciones mensuales al adjudicatario de las unidades comprendidas realmente ejecutadas en cada mensualidad. Inversión del sujeto pasivo del IGIC: Si la adjudicataria no tuviere su sede en las Islas Canarias, deberá especificar en la factura “operación sujeta a IGIC con inversión del sujeto pasivo”, y si la empresa está exenta del mismo, deberá figurar en la factura el término “exenta de IGIC” indicándose el motivo de la exención. En ningún caso INFECAR será importadora de los suministros y materiales efectuados. 8 .- Abonos a cuenta: Según lo establecido en la cláusula 33 del PCAP. D. PLAZO DEL CONTRATO 1 .- Duración total: El plazo de ejecución de la obra será de ciento veinte (120) días naturales, o el que resulte de la oferta del adjudicatario y comenzará a contar desde el día siguiente de extenderse el acta de comprobación del replanteo. Sin perjuicio de lo anterior, y dada la naturaleza de la actividad de esta Institución, se le podrá comunicar, con un preaviso, en la medida de lo posible, de cuarenta y ocho (48) horas, que en ciertas franjas horarias de determinados días no podrá ejecutar las obras objeto de este contrato, debiendo ser trasladadas, en su caso, a otras franjas del mismo día, sin que ello suponga automáticamente una modificación del contrato o ampliación del plazo del mismo, debiendo el contratista reorganizar su programa de trabajos para adaptarlo a las necesidades y fines de INFECAR, y consensuarlo con esta. Asimismo, la adjudicataria habrá de remitir a INFECAR, de forma quincenal, un documento que contemple la planificación y ejecución actualizada de los trabajos, con el objeto de que la Dirección Facultativa pueda comprobar el avance en la realización de la obra, conforme al plan inicial, con la finalidad de verificar que se está cumpliendo con la duración total del contrato. Junto a los plazos establecidos en los pliegos que rigen la presente contratación, otros plazos que puedan fijarse al aprobar en su caso el Programa de Trabajo, con los efectos que en esa aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 2 .- Plazo de replanteo: El acta de comprobación del replanteo se extenderá, salvo causa justificada que lo impida, en el plazo de quince (15) días naturales, contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato. 3 .- Plazos parciales: ☐ SI ☒ NO 4 .- Plazo de garantía: UN (1) AÑO (o el que resulte de la oferta del adjudicatario) a contar desde la recepción de las obras. 5 .- Lugar ejecución del contrato: INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR). 6 .- Obras susceptibles de recepción parcial: ☐ SI ☒ NO E. GARANTÍAS 1.- Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IGIC excluido. 3 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es E. GARANTÍAS 2 .- Garantía complementaria: 5 % del importe de adjudicación, IGIC excluido. Si la oferta del licitador propuesto como adjudicatario hubiese estado incursa en presunción de anormalidad, además de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe del 5 % del importe de adjudicación, IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva. F. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA ☒ Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos de trescientos noventa mil trescientos sesenta y tres euros con noventa y seis céntimos (390.363,96 €). En el caso que atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades no alcancen las mismas el período de tres años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo de solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. G. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL ☒ ☒ Solvencia técnica de empresas que no son de nueva creación: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Se requiere que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a ciento ochenta y dos mil ciento sesenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos (182.169,85 €). ☒ Personal técnico y/o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato. El requisito mínimo es que el personal técnico y/o unidades técnicas participantes en la ejecución del contrato de obra, esté compuesto, como mínimo, por el siguiente equipo: ▪ Un Jefe de Obra, con titulación de Arquitectura o titulación equivalente, o de Arquitectura técnica o titulación equivalente, o de Ingeniería o titulación equivalente con una experiencia profesional de, al menos, 5 años en ejecución de obras similares, sin necesidad de tener dedicación exclusiva a la obra cuya ejecución se interesa. ▪ Un Responsable de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud, con titulación de Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura Técnica, o equivalentes, con experiencia suficiente en labores de coordinación en materia de seguridad y salud 4 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es G. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL debidamente acreditada y capacitado para desarrollar las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997, y deberá acreditar formación como "Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales", según el programa propuesto en la citada norma, con una experiencia profesional de, al menos, 5 años en ejecución de obras similares, sin necesidad de tener dedicación exclusiva a la obra cuya ejecución se interesa. ▪ Un Encargado de Obra, sin cualificación académica específica y con una experiencia de, al menos, 10 años en ejecución de obras similares, responsable directo de la ejecución material del proyecto, que sirve de puente entre el jefe de obra y los operarios, con dedicación exclusiva a la obra que se interesa. Cada uno de los perfiles anteriormente señalados debe ser ocupado por una persona física distinta. ☒ Solvencia técnica de empresas de nueva creación: Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Personal técnico y/o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato. El requisito mínimo es que el personal técnico y/o unidades técnicas participantes en la ejecución del contrato de obra, esté compuesto, como mínimo, por el siguiente equipo: ▪ Un Jefe de Obra, con titulación de Arquitectura o titulación equivalente, o de Arquitectura técnica o titulación equivalente, o de Ingeniería o titulación equivalente con una experiencia profesional de, al menos, 5 años en ejecución de obras similares, sin necesidad de tener dedicación exclusiva a la obra cuya ejecución se interesa. ▪ Un Responsable de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud, con titulación de Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura Técnica, o equivalentes, con experiencia suficiente en labores de coordinación en materia de seguridad y salud debidamente acreditada y capacitado para desarrollar las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997, y deberá acreditar formación como "Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales", según el programa propuesto en la citada norma, con una experiencia profesional de, al menos, 5 años en ejecución de obras similares, sin necesidad de tener dedicación exclusiva a la obra cuya ejecución se interesa. ▪ Un Encargado de Obra, sin cualificación académica específica y con una experiencia de, al menos, 10 años en ejecución de obras similares, responsable directo de la ejecución material del proyecto, que sirve de puente entre el jefe de obra y los operarios, con dedicación exclusiva a la obra que se interesa. Cada uno de los perfiles anteriormente señalados debe ser ocupado por una persona física distinta. Este extremo se acreditará con una declaración del licitador de acuerdo al Anexo III del PCAP en la que se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato un equipo mínimo con personal técnico y/o unidades técnicas en los términos anteriormente señalados. 5 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es G. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL La acreditación de la efectiva disposición de estos medios para la ejecución del presente contrato en los términos anteriormente señalados, así como la presentación de los documentos justificativos de que los mismos reúnen los requisitos y perfil exigidos en este apartado, se realizará por el licitador propuesto como adjudicatario mediante la aportación de los siguientes documentos: ▪ Declaración del licitador suscrita por el mismo que contenga los datos del/a profesional a adscribir al contrato. ▪ CV del citado profesional en la que se haga constar la información precisa y suficiente para la acreditación de la titulación, formación y experiencia profesional adecuada y necesaria debidamente firmado por la persona propuesta. Se acompañará al CV copias de las titulaciones académicas, de la formación requerida y de los certificados expedidos por el promotor en los que consten el nombre de la obra, periodo de realización de los trabajos, nombre del técnico/a que ha realizado las citadas tareas, y meses de duración de la prestación, así como el resto de datos exigidos en el requisito de solvencia técnica. ▪ Aceptación del profesional propuesto como personal adscrito en los casos en que el personal propuesto no pertenezca a la empresa licitadora o sea persona distinta al licitador, al objeto de acreditar la efectiva disposición por parte del licitador propuesto de los citados medios a adscribir. En el caso de que el personal adscrito pertenezca a la plantilla de la empresa licitadora, impresos TC1 y TC2. Se podrán realizar las comprobaciones necesarias para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos y, por lo tanto, solicitar al licitador la aportación de documentación adicional. La efectiva adscripción de estos recursos a la ejecución del contrato se considera obligación esencial del contrato y su incumplimiento será causa de resolución del mismo, de conformidad con lo recogido en el artículo 211 apartado 1º, f) LCSP. El licitador se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a mantener las características y el perfil del personal ofertado durante todo el período de ejecución del contrato. En el caso de que la sustitución sea necesaria, el licitador adjudicatario deberá informar al órgano de contratación de los motivos que la hacen necesaria y proponer un profesional con al menos la misma experiencia y requisitos exigidos en los pliegos que rigen el contrato. HABILITACIÓN PROFESIONAL: La exigible por la normativa de aplicación y necesaria para la ejecución del objeto del contrato. Esta circunstancia será declarada a través del DEUC, y deberá acreditarse por el propuesto como adjudicatario. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: ☐ Sí ☒ NO El grupo, subgrupo y categoría de clasificación empresarial facultativa son los siguientes: GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 1 . Cuantía inferior o igual C) EDIFICACIONES. 6. Pavimentos, solados y alicatados. a 150.000,00 € 1 . Cuantía inferior o igual C) EDIFICACIONES. 8. Carpintería madera. a 150.000,00 € H. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 6 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es G. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL Contenido y forma de presentación según cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP): 1.- Sobre Nº1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: ▪ ▪ ▪ ▪ Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), utilizando el modelo simplificado, que se adjunta en formato XML junto a los pliegos de la presente licitación. Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con la oferente ajustada al Anexo II del PCAP. Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo al Anexo III PCAP. Para las empresas extranjeras -en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España-, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. ▪ Declaración de confidencialidad, en su caso. 2 .- Sobre Nº2: CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR: Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración y ponderación de sus ofertas con respecto a los criterios de valoración de ofertas no cuantificables por fórmulas establecidos en el apartado K) del cuadro de características. 3 .- Sobre Nº3: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA O AUTOMÁTICAMENTE: Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del presente Pliego conforme al apartado K del cuadro de características. I. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 1 .- Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece horas cincuenta y nueve minutos (13:59 horas), hora canaria, del último día del plazo que se señale en el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante. En caso de que el vencimiento sea en sábado, domingo o cualquier día festivo, aquél se trasladará al día hábil inmediato posterior. 2 .- Lugar de presentación de ofertas: Presentación exclusivamente electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 3 .- Presentación electrónica de las ofertas: ☒ SI ☐ NO Los licitadores deberán presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, no admitiéndose ninguna oferta presentada de otra forma. La dirección del perfil del contratante de INFECAR en la Plataforma de Contratación del Sector Público es la siguiente: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=ld3K8%2 BKPLXwuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D Deberán tener en cuenta las siguientes limitaciones impuestas por la PLCSP que S.E.U.O. son las siguientes: 7 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es I. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS El tamaño máximo por archivo es de 5 MB. ▪ ▪ El tamaño máximo por oferta dependerá de la versión de java que tenga instalada el equipo que envíe la oferta (licitador). ▪ ▪ Java 32 Bits: La oferta total con todos los archivos subidos, no puede superar los 27 MB en total. Java 64 Bits: La oferta total con todos los archivos subidos, no puede superar los 38 MB en total. J. MESA DE CONTRATACIÓN ☒ Mesa de Contratación Permanente de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), con la composición indicada en la cláusula 19 del PCAP. K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 1 .- Criterios de adjudicación: La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio con arreglo a criterios económicos, cualitativos y sometidos a juicio de valor. El contrato se adjudicará a favor de la proposición que, en su conjunto, obtenga la mayor puntuación en la valoración de los siguientes criterios de adjudicación: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORACIÓN MÁXIMA I. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. a. Oferta económica. 40 puntos 10 puntos b. Mayor penalización diaria por retraso. c. Ampliación del plazo de garantía. d. Reducción del plazo de ejecución de la obra. TOTAL (I): 10 puntos 10 puntos 70 puntos II. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. Memoria descriptiva y de organización de los trabajos. 30 puntos 10 puntos a. Organización física de la obra y de los trabajos. b. Programación de la obra. c. Descripción del proceso de ejecución de la obra. 10 puntos 10 puntos TOTAL (II): 30 puntos PUNTUACIÓN MÁXIMA (I+II): 100 PUNTOS La calificación total de cada proposición se obtendrá como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas por cada uno de estos criterios. Respecto a cada uno de los criterios de adjudicación se observarán las siguientes reglas de valoración: I. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. a. En cuanto a la oferta económica. (Valoración máxima 40 puntos): Se otorgará una puntuación máxima de cuarenta (40) puntos al importe más bajo ofertado. Al resto de las ofertas se les otorgará la puntuación de acuerdo con la siguiente fórmula: P = PM x (PBL - OV) / (PBL - MO) 8 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Donde: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ P: puntuación obtenida para el presente criterio. PM: puntuación máxima para el presente criterio (40 puntos). PBL: presupuesto base de licitación del presente lote. OV: oferta que se valora. MO: mejor oferta valorada. En el precio ofertado por el licitador, se entiende incluido la posibilidad de la ejecución de trabajos en horario nocturno o baja actividad y de paralización y retirada de maquinaria, derivada de la necesidad de mantener la operatividad del recinto durante los intervalos que se indiquen por la Dirección facultativa. Además, en el mencionado precio ofertado, se entenderán incluidos los vallados y cerramientos para evitar ruidos, polvo, seguridad, etc., así como todos los elementos necesarios para minimizar las molestias a los usuarios incluso incorporando puntos de iluminación. Será causa de rechazo de la proposición, y en consecuencia de exclusión del licitador, el ofrecimiento de un precio superior al presupuesto base de licitación, esto es, doscientos cincuenta mil sesenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos (250.061,84 €), excluido el IGIC. b. Mayor penalización diaria por retraso. (Valoración máxima 10 puntos): Se valorará con un máximo de diez (10) puntos, la mayor penalización ofertada por el licitador por retraso imputable al adjudicatario o a alguna de sus subcontratas. Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma o a alguna de sus subcontratas, incurriese en demora respecto al cumplimiento del plazo total de ejecución estipulado en el contrato, INFECAR podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición mínima de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato. No obstante lo anterior, al adjudicatario se le impondrá la penalización diaria que haya ofertado a través del Anexo I del PCAP, puntuándose la mayor penalización diaria por retraso en la que decida incurrir el adjudicatario de la siguiente forma: PENALIZACIÓN DIARIA POR CADA 1.000,00 € DEL PRECIO DEL CONTRATO PUNTUACIÓN 10 puntos 8 puntos 6 puntos 4 puntos 2 puntos 0 puntos 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 0,60 € c. Ampliación del plazo de garantía. (Valoración máxima 10 puntos): El licitador podrá ofertar un incremento de plazo de garantía de las obras y trabajos, adicionales al mínimo de un año establecido en el PCAP. Se establece un valor máximo de tres (3) años de garantía adicional, de acuerdo a los siguientes aumentos: AÑO MÁS DE GARANTÍA ADICIONAL AL MÍNIMO ESTABLECIDO PUNTUACIÓN 3 años más de garantía (hasta 4 años de garantía en total) 9 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 1 0 puntos 2 años más de garantía (hasta 3 años de garantía en total) año más de garantía (hasta 2 años de garantía en total) 6 4 puntos puntos 1 d. Reducción de plazo de ejecución de la obra (valoración máxima 10 puntos): Se valorará con un máximo de diez (10) puntos, la mayor reducción de plazo de ejecución de la obra ofertada por el licitador, respecto a la estipulada en los presentes pliegos (120 días naturales), de acuerdo a las siguientes reducciones: REDUCCIÓN PLAZO EJECUCCIÓN DE LA OBRA Reducción en 45 días naturales (75 días de ejecución total) Reducción en 30 días naturales (90 días de ejecución total) Reducción en 15 días naturales (105 días de ejecución total) PUNTUACIÓN 10 5 1,5 Los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas y de manera automática descritos con anterioridad se presentarán por los licitadores a través de una declaración responsable al efecto que será redactada según el modelo Anexo I al PCAP, en la que se detallará la misma. Asimismo, en el caso de ofertar algún suministro o material “equivalente", deberá identificar la/s partida/s del presupuesto que oferta como equivalente, así como la descripción técnica del mismo. Será preceptivo indicarlo en su oferta, toda vez que, sólo se admitirán suministros “ equivalentes” siempre y cuando respeten las especificaciones técnicas y cualitativas descritas para cada uno de ellos en los proyectos respectivos. De forma exclusiva será el personal técnico designado para ello por INFECAR en virtud de las facultades de interpretación que le atribuye la normativa al órgano de contratación, la que aprobará los suministros ofertados como “ equivalentes”. Para este supuesto, se deberá aportar, junto al Anexo I de su oferta, un documento adicional con el contenido descrito en el párrafo anterior (esto es, relación de partida/s equivalentes y descripción técnica de cada una de ellas). La no presentación del documento antes reseñado, o la no cumplimentación de los datos requeridos respecto a cada uno de los criterios supondrá la no valoración de éstos. II. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. Cada licitador deberá presentar una memoria descriptiva y de organización de los trabajos. 1.- Estructura: a. Organización física de la obra y de los trabajos. (Valoración de 0 a 10 puntos). A partir del análisis de la situación, características y funcionamiento del edificio en el que se localiza la obra, se aportará un planteamiento sobre cómo se prevé organizar físicamente el desarrollo de los trabajos de ejecución de la misma: vías de acceso, acopio de materiales, zonas consideradas para la gestión de residuos de construcción, etc. Asimismo, al tratarse de inmuebles aledaños a oficinas y a otras salas de congresos para reuniones y eventos donde se va a continuar prestando servicios, se valorará el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las molestias a las personas usuarias, así como al conjunto de personas y bienes aledaños de las obras como: 10 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ▪ ▪ ▪ Análisis de la movilidad de las personas usuarias en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan para mejorarla. Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan al objeto de disminuir su impacto. Medidas especiales de limpieza, ruidos, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, etc., que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra). b. Programación de la obra. (Valoración de 0 a 10 puntos). Valorada económicamente mediante diagrama de Gantt. La valoración económica se medirá en porcentajes sin hacer mención de cuantías. Deberá prestarse especial atención a la coordinación de las actuaciones contempladas en los distintos proyectos parciales que conforman la obra. Asimismo, se valorará un estudio y estimación detallada y coherente de tiempo de suministros. La programación de la obra se hará de acuerdo a la duración total establecida de ciento veinte (120) días naturales y no conforme a la oferta de reducción de los plazos de la obra. c. Descripción del proceso de ejecución de la obra. (Valoración de 0 a 10 puntos). Tomando como base la programación de la obra presentada en el apartado anterior, cada licitador presentará una breve descripción del proceso de ejecución de la obra, en la que, en relación a las actividades y procesos constructivos considerados más importantes, se describan los recursos (medios humanos y materiales) a emplear diferenciando entre los recursos propios de los que serán objeto de subcontratación. El contenido de este apartado se puntuará de 0 a 10 puntos. Se recomienda que la Memoria no exceda de un total de 12 páginas. En la valoración de la Memoria descriptiva se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: ▪ ▪ ▪ Conocimiento del proyecto demostrado por cada licitador. Adaptación del contenido a lo solicitado en el presente apartado. Particularización a la obra que se licita, de tal modo que se valorará el contenido que tenga que ver con las características concretas de la obra y no se tendrán en cuenta aportaciones de carácter genérico. ▪ ▪ Grado de detalle y profundización en las características concretas de la obra. Coherencia de la información volcada en los distintos apartados de la Memoria. 2 .- Cuestiones generales: La Memoria descriptiva y de organización de los trabajos no mencionará o incluirá datos económicos, técnicos, fórmulas o cálculos que puedan de alguna forma desvelar la oferta económica o técnica que efectúa el licitador. En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni documentos relevantes de su oferta económica y técnica, ni documentos relativos a criterios cuantificables por fórmula. 3 .- Cuestiones formales: RECOMENDACIÓN CARACTERÍSTICAS FORMALES (orientativas) CARACTERÍSTICA CONTENIDO 11 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Extensión aconsejada Máximo recomendable 12 páginas (incluidos anexos). Un solo documento en dimensiones estándar DINA. Formato pdf o similar no editable. Formato Estructura contenido del Portada. Índice. Presentación de la empresa. Contenido. Conclusiones. Bibliografía. En todas las páginas: logo y denominación de la empresa e indicación de: “Memoria descriptiva y organización de los trabajos ”. Encabezado Letra preferiblemente tamaño 12 tipo “Times New Roman” o similar Interlineado sencillo: margen izquierdo 3 cms., derecho 2 cms. Fuente Paginación Imágenes, tablas y En todas. Formato X de Y fotos, Recomendado gráficos. En el caso de hacer referencia a marcas, contenidos científicos o bibliográficos se deberá indicar la fuente de procedencia e indicar un enlace para el acceso directo a esta información. Referencias 4.- Visita técnica del recinto: Con el objetivo de que los licitadores puedan presentar sus ofertas ajustadas a los requisitos y necesidades planteadas en esta licitación, será potestativo que los licitadores visiten las instalaciones del recinto y realicen el reconocimiento de las instalaciones de baño objeto de la obra. Para ello, previa a la fecha de finalización de presentación de ofertas, y con una antelación suficiente, se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la fecha y hora para la realización de dicha visita, así como el punto de encuentro y la persona de contacto. 5 .- Metodología de valoración: EXPLICACIÓN VALORACIÓN Se obtendrá cuando la entidad licitadora realice un análisis y descripción ampliamente detallada con incorporación de soluciones y/o propuestas a evaluar de manera independiente para cada uno de los subcriterios (a, b, c) correspondientes a la Memoria, y se considere que éstas mejoran de manera sobresaliente los proyectos propuestos en la licitación para obtener una obra de excelente calidad. EXCELENTE (10 puntos) Se obtendrá cuando la entidad licitadora realice un análisis y descripción precisa y ajustada, a evaluar de manera independiente para cada uno de los subcriterios (a, b, c) correspondientes a la Memoria, y se considere que las soluciones propuestas son apropiadas para obtener una ejecución de la obra de muy buena calidad. MUY BUENO (7,5 puntos) Se obtendrá cuando la entidad licitadora realice un análisis y descripción correcta pero genérica, a evaluar de manera independiente para cada uno de los subcriterios (a, b, c) correspondientes a la Memoria, y se considere que las soluciones propuestas son apropiadas para obtener una ejecución de la obra de buena calidad. BUENO (5 puntos) 12 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Se obtendrá cuando la entidad licitadora realice un análisis y descripción insuficiente del contenido a evaluar en cada uno de los subcriterios (a, b, c) correspondientes a la Memoria, y se considere que las soluciones propuestas son insuficientes para obtener una ejecución de obra de calidad. INSUFICIENTE (2,5 puntos) 3 º) La documentación destinada a justificar la aplicación de estos criterios se incorporará al sobre relativo a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas y criterios sometidos a juicio de valor, respectivamente. 4º) Obtendrá la mejor puntuación la mejor oferta calidad-precio para INFECAR. 2 .- Criterios de desempate: En caso de producirse empate en la puntuación final, el desempate se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en plantilla. 2 . Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 3 . Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 4 . Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar al desempate. 3 .- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas: Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas económicas que se encuentren en los supuestos recogidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el supuesto de que se determine que alguna oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, se requerirá al licitador para que justifique su oferta de conformidad con lo establecido en el artículo 149 LCSP. 4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: Una vez llevada a cabo la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, se determinará la exclusión de los licitadores que obtengan una puntuación inferior a quince (15) puntos. Aquellos licitadores que hayan superado esta fase, se les valorará los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas o automáticos. L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ▪ ▪ Enunciación: Las establecidas en las cláusulas 24 y 34 del PCAP. Importe penalidades: Las establecidas en la cláusula 29 del PCAP. M. PENALIDADES ESPECÍFICAS Al adjudicatario se le impondrá, en su caso, la penalización diaria por retraso en el plazo de ejecución que haya ofertado a través del Anexo I del PCAP y no la general establecida en la cláusula 28.2º del PCAP. 13 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es N. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO K.1. Justificante de la existencia de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (R.C.) El contratista deberá tener suscrito a la firma del contrato con una compañía de acreditada solvencia un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (R.C.) (incluyendo el seguro contra incendios y robo de las propias obras) de acuerdo con las especificaciones mínimas siguientes, que deben constar expresamente en el contrato de seguro: a) Descripción del riesgo asegurado: la ejecución de las obras objeto del contrato, no pudiéndose hacerse constar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato suscrito con INFECAR b) Asegurado: INFECAR figurará como asegurado de la póliza, junto con el adjudicatario del contrato (tomador del seguro). c) Coberturas a contratar: ▪ ▪ ▪ R.C. Explotación o General. R.C. Patronal/límite por víctima 150.000,00 €. R.C. Profesional. Dentro de este capítulo se incluirá la cobertura para los técnicos de INFECAR que estén a cargo del desarrollo de las obras y servicios contratados. ▪ ▪ ▪ ▪ R.C. Post-trabajos. R.C. Cruzada. Defensa y finanzas Civiles y Penales. Cláusula de liberación de gastos. d) Capital asegurado mínimo por siniestro: 300.000,00 €. e) Vigencia del contrato: de acuerdo con la estipulada en el contrato ampliando la cobertura hasta 2 años más después del vencimiento del contrato suscrito. f) En el caso de que durante el contrato se modifique, por cualquier motivo, la Compañía Aseguradora, la Compañía Aseguradora saliente mantendrá la cobertura por dos años más para cubrir: ▪ Los siniestros que se hayan producido durante la vigencia del seguro y que sean reclamados durante los dos años siguientes. ▪ Los daños causados por los trabajos que se hayan efectuado durante la vigencia de la póliza, aun cuando el daño se produzca, o el efecto se manifieste con posterioridad, dentro de los dos años siguientes, a la finalización de la póliza. g) Franquicia máxima admitida por cuenta del adjudicatario/tomador del seguro: 600,00 €. h) En el contrato constará expresamente la obligación de la Entidad Aseguradora de poner en conocimiento de INFECAR, como asegurado, cualquier cambio introducido en las condiciones de la póliza del tomador. En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que esta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad. K.2 Justificante de la existencia de un seguro Todo Riesgo Construcción: El contratista vendrá obligado a indemnizar cualquier tipo de daños que sufra la obra adjudicada. A efectos de garantizar la indemnización por los tipos de daños señalados, el contratista deberá suscribir una póliza de seguro de Todo Riesgo de Construcción que contemplará las siguientes coberturas y condiciones mínimas: 14 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es N. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO Suma asegurada: el valor a asegurar debe de ser por importe no inferior al presupuesto de licitación del contrato y modificación, en su caso. Coberturas garantizadas : - - - - - - Daños propios que sufra la obra Desescombro y demolición Gastos de aceleración Medidas adoptadas para extinguir el incendio Equipos y maquinaria de los contratistas Honorarios profesionales Riesgos político-sociales (huelga, motín, conmoción civil y terrorismo) - - Propio error de diseño (LEG3) Daños durante el período de mantenimiento amplio: mínimo 12 meses, o el correspondiente al plazo ofertado de extensión de garantía por el licitador en su propuesta (Anexo I) Daños a bienes preexistentes - Franquicia máxima : 1.500,00 euros. Cesión de derechos / beneficiario : se establecerá como beneficiario en caso de siniestro a INFECAR. El requisito de la disposición de ambos seguros (RC y Todo Riesgo Construcción) se entenderán cumplidos por el licitador o candidato en virtud de lo manifestado por él en el DEUC que deberá suscribir, en caso de resultar adjudicatario debiendo acreditar tal extremo, dentro del plazo establecido para el requerimiento al que se refiere el apartado 150.2 de la LCSP. Ñ. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO a) Supuestos en que podrá modificarse (definir detallada y objetivamente de acuerdo con el objeto del contrato): no aplica. b) Alcance de la modificación (explicar): no aplica. c) Límites de la modificación (detallar): no aplica. d) Importe máximo del modificado: no aplica. O. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN ☒ Obligación de aportación inicial de información sobre los subcontratistas a través del DEUC. Los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe desglosado en capítulos y subcapítulos según proyecto y el nombre o razón social de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. P. SUBROGACIÓN No aplica. Q. CESIÓN DEL CONTRATO Los derechos y obligaciones dimanantes de la presente contratación podrán ser cedidos por la adjudicataria a un tercero, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP. 15 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es R. PROGRAMA DE TRABAJOS De acuerdo con el apartado K.1.2º del Cuadro de Características. Antes de la formalización del Acta de Comprobación del Replanteo, el contratista deberá someter a la aprobación de INFECAR un programa detallado de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 144 del RGLCAP. Este programa no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales (excepto el reajuste de plazos en caso de divergencias con las liquidaciones establecidas en la adjudicación) y, por tanto, coincidirá con el plazo total, camino crítico y plazos parciales, en su caso, ofertados, que en ningún caso podrán superar los máximos fijados por INFECAR. S. RECURSO ESPECIAL ☐ SI ☒ NO T. PROTECCIÓN DE DATOS Cesión de datos de carácter personal: ☒ La ejecución del contrato no requiere de la cesión de datos por parte de INFECAR al contratista. La ejecución del contrato requiere de la cesión de datos por parte INFECAR al contratista. La finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos es la siguiente: Obligación del contratista de aportar un certificado de cumplimiento en materia de ☐ ☐ protección de datos. ☐ Obligación del contratista de haber nombrado un/a Delegado/a de Protección de Datos. 16 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “OBRAS PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PABELLÓN NÚMERO 2 DEL RECINTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)” N.º EXPEDIENTE: 637/2025, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 17 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Tabla de contenido CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. CLÁUSULA 1.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO CLÁUSULA 2.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS CLÁUSULA 3.- PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CLÁUSULA 4.- ÓRGANO COMPETENTE CLÁUSULA 5.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CLÁUSULA 6.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE CLÁUSULA 7.- JURISDICCIÓN COMPETENTE CLÁUSULA 8.- PERFIL DEL CONTRATANTE CLÁUSULA 9.- SUBCONTRATACIÓN CLÁUSULA 10.- CESIÓN DEL CONTRATO CAPÍTULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, GARANTÍAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. CLÁUSULA 11.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. HABILITACIÓN PROFESIONAL CLÁUSULA 12.- GARANTÍA PROVISIONAL B) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. CLÁUSULA 13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN CLÁUSULA 14.- ACLARACIONES CLÁUSULA 15.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CLÁUSULA 16.- CONFIDENCIALIDAD CLÁUSULA 17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CLÁUSULA 18.- COMITÉ DE EXPERTOS CLÁUSULA 19.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CLÁUSULA 20.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, GARANTÍA Y ADJUDICACIÓN CLÁUSULA 21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS. CLÁUSULA 22.- DIRECTOR FACULTATIVO CLÁUSULA 23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS CLÁUSULA 24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN CLÁUSULA 25.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CLÁUSULA 26.- PROGRAMA DE TRABAJOS CLÁUSULA 27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CLÁUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CLÁUSULA 29.- PENALIDADES CLÁUSULA 30.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. RECEPCIÓN CLÁUSULA 31.- PLAZO DE GARANTÍA CLÁUSULA 32.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 18 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES. CLÁUSULA 33.- ABONO DE EJECUCIÓN CLÁUSULA 34.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE DATOS. ANEXOS ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES POR FÓRMULA Y DE MANERA AUTOMÁTICA ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS ANEXO IV: MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA 19 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “OBRAS PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PABELLÓN NÚMERO 2 DEL RECINTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)” N.º EXPEDIENTE: 637/2025, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO. Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos en la contratación de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro de Características del Contrato -en adelante Cuadro de Características-. Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades expresadas en el apartado B.2). El código CPV y NACE es el señalado en el apartado B.4 del Cuadro de Características. Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador a efectos de participación y/o adjudicación, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado B.3) del Cuadro de Características. Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de Características. 2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS. ▪ Valor estimado del contrato. El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2) del Cuadro de Características. El cálculo del valor estimado de un contrato está basado en el importe total, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC). Para este cálculo se tendrá en cuenta el importe total estimado, incluida cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato, el importe de las modificaciones del contrato calculado sobre el importe del presupuesto de licitación y, en su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, así, como en su caso, el resto de aspectos señalados en el artículo 101 LCSP. ▪ Presupuesto de licitación. El presupuesto de gasto máximo de la contratación y que ha de servir de base a la licitación, previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (IGIC excluido) asciende a la cantidad prevista en el apartado C.1) del Cuadro de Características. Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de la prestación contratada, así como los tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, excluido el IGIC. Para determinar el presupuesto de licitación han sido tenidos en cuenta los cálculos establecidos en la Memoria Justificativa que forma parte del expediente. 2 0 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas. Existe el crédito presupuestario preciso por el importe y las aplicaciones presupuestarias indicadas en el apartado C.4) del Cuadro de Características. En caso de que conforme al Cuadro de Características se tramite anticipadamente el expediente, la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, INFECAR contraerá la obligación de consignar anualmente en los presupuestos las cuantías suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratación, si alcanzara a otros ejercicios. En caso de tratarse de servicios que se ejecuten en varias anualidades la existencia de crédito y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de características del contrato. En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.6) del Cuadro de Características. ▪ Revisión de precios. De preverlo así el apartado C.5) del Cuadro de Características existirá revisión de precios. En tal caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 LCSP. 3. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ▪ Plazo de duración del contrato. El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, serán los fijados en el apartado D) del Cuadro de Características (o el que resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario), y comenzará a contar desde el día siguiente de extenderse el acta de comprobación del replanteo, si bien el Director Facultativo podrá indicar la fecha exacta de inicio del mismo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente. ▪ Lugar de ejecución del contrato. El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado D.5 del Cuadro de Características. 4. ÓRGANO COMPETENTE. El órgano corporativo competente para contratar, de conformidad con la LCSP, los Estatutos de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) y lo acordado por el Consejo Directivo de la misma, será el señalado en el apartado A.2) del Cuadro de Características. 5. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO. Este contrato se tipifica como un contrato administrativo de obras. 6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, que constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPT), y en lo no previsto en éstos será de aplicación la LCSP y demás normativa aplicable. 2 1 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es El presente pliego, el PPT y el Cuadro de Características del contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. También tendrá carácter contractual el proyecto de obras y el acta de replanteo. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Características existiera financiación europea de este contrato, la contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. Asimismo, deberá someterse a lo dispuesto en el Reglamento delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa al referido Reglamento (UE) nº 1 303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1 828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, con las modificaciones introducidas por el Reglamento CE nº 846/2009, de 1 de Septiembre, y Reglamento (UE) 832/2010 de la Comisión, de 17 de Septiembre. En el supuesto de contratos financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación <<Next Generation EU>> será asimismo de aplicación el Real Decreto-Ley 3 6/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y restante normativa en la materia. 2 2 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 7. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: ▪ Recurso Potestativo de Reposición, ante el Órgano de Contratación de INFECAR, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes. ▪ Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado S del Cuadro de Características) en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Cabildo de Gran Canaria en el plazo de quince días hábiles, conforme al artículo 50 LCSP. Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido. En el supuesto de contratos financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación < <Next Generation EU>>, el plazo para la interposición del Recurso especial será de 10 días naturales. ▪ Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la vía administrativa en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 8. PERFIL DEL CONTRATANTE. El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la siguiente dirección de Internet: http://www.infecar.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task =category&id=25&Itemid=939 En dicho perfil, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es) se publicará toda la información recogida en el artículo 63 LCSP. 9. SUBCONTRATACIÓN. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en el apartado O del Cuadro de Características, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1 . Si así se prevé en el apartado O del Cuadro de Características, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones de que éstos no están incursos en prohibición de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que INFECAR no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 2 3 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 2 . En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 3 . En el apartado O del Cuadro de Características podrán establecerse que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 4 . Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal. No cabrá ejercer la acción directa del artículo 1597 del Código Civil. 5 . El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a las empresas subcontratistas de las condiciones de ejecución previstas en el apartado L del Cuadro de Características estando las mismas obligadas, también, a su cumplimiento. 6 . El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales desde la presentación de la factura. El plazo para la aprobación o conformidad no será superior a treinta días naturales desde su presentación. 10. CESIÓN DEL CONTRATO. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, si así se ha reflejado en el apartado Q) del Cuadro de Características. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 2 4 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigen los siguientes requisitos: ▪ ▪ Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los siguientes requisitos: o Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. o Que el cesionario tenga capacidad para contratar con INFECAR y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. CAPÍTULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, GARANTÍAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. 11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. HABILITACIÓN PROFESIONAL. 1 º) Podrán concurrir a este procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 71 LCSP u otra disposición aplicable. Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 2 º) Además, las personas interesadas deberán acreditar disponer de la solvencia económica y financiera suficiente para que la correcta ejecución de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. Para la ejecución del contrato deberá disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional adecuada para la correcta ejecución del mismo y, en su caso, de la necesaria habilitación profesional. Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en los apartados F) y G) del Cuadro de Características. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará, bien por la ejecución de un número determinado de obras si así se exigiera en el apartado G) del Cuadro de Características y dicha empresa estuviere en posesión de dichos certificados, o en su defecto, por los medios señalados al efecto en el apartado G) específicamente para las empresas de nueva creación. 2 5 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 3º) Acreditación de la solvencia por referencia a otras empresas. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 12. GARANTÍA PROVISIONAL. Para tomar parte en esta licitación no será necesaria la constitución previa de garantía provisional. B) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 1 3. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 1º) Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal de empresas con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. 2 º) La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 3 º) Las proposiciones se presentarán, exclusivamente, de forma electrónica y se realizará en la dirección electrónica designada al efecto en el apartado I) del Cuadro de Características. 4 º) Plazo de presentación de ofertas. El señalado en el apartado I) del Cuadro de Características. 14. ACLARACIONES. 2 6 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Los interesados podrán solicitar en la pestaña preguntas y respuestas de la licitación publicada en la dirección electrónica que figura en el apartado I del Cuadro de Características, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estimen pertinente, que serán contestadas a más tardar seis días naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con doce días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las respuestas serán publicadas en el Perfil del Contratante de INFECAR. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de cuatro días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. 1 5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Las proposiciones se presentarán mediante archivos electrónicos según lo especificado en el presente pliego y en el cuadro de características. ▪ ▪ ▪ SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE. SOBRE Nº 2: CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR. SOBRE Nº 3: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA Y AUTOMÁTICOS 1 5.1. CONTENIDO DEL SOBRE Nº1: ▪ Declaración responsable, obligatoriamente, con el documento europeo único de contratación (DEUC), conforme al modelo que se publicará junto a cada contratación. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. En caso de constituir una unión de empresarios o acreditar la solvencia con medios externos, deberá cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos los miembros de la unión de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya solvencia se integrase. En el compromiso se indicarán los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Cada empresa deberá presentar su DEUC. También deberá presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase. ▪ ▪ ▪ Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente, ajustada al Anexo II del PCAP. Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo al Anexo III PCAP. Para las empresas extranjeras -en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España-, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 2 7 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ▪ ▪ En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la cláusula 16 del presente pliego. La documentación adicional que, en su caso, se establezca en el apartado H1) del Cuadro de Características. 1 5.2. CONTENIDO DEL SOBRE Nº2: CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR. ▪ Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración y ponderación de sus ofertas, establecidos en el apartado H) del cuadro de características, con respecto a los criterios de valoración de ofertas no cuantificables por fórmulas establecidos en el apartado K) del cuadro de Características. ▪ ▪ En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni documentos relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a criterios cuantificables por fórmula. Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes en el apartado B.5) del Cuadro de Características, las que se propongan deberán tener relación directa con el objeto del contrato, deberán estar valoradas económicamente, debiendo respetar las condiciones establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas expresamente por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación formarán parte del contrato. 1 5.3. CONTENIDO DEL SOBRE Nº3: CRITERIOS EVALUABLES POR FÓRMULA Y AUTOMÁTICOS Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del presente Pliego y demás documentación conforme a los apartados H y K del cuadro de características. No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentación de variantes, podrá contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia, ofertas económicas variantes. ▪ ▪ ▪ La oferta económica indicará como partida independiente el IGIC que debe ser repercutido. El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación del contrato. A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, excepto el IGIC, que será repercutido como partida independiente. No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que INFECAR estime fundamental para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitación, varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo I a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposición más ventajosa o conceptos similares, así como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. 2 8 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha cantidad exceda del tipo de licitación), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa de Contratación adopte otra postura. Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a su corrección. En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en cuenta lo que resulte más ventajoso para INFECAR. 1 6. CONFIDENCIALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. De no aportarse esta declaración DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los criterios señalados en el apartado K.1) del Cuadro de Características. En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se dirimirá en la forma contenida en el apartado K.2) del Cuadro de Características. 18. COMITÉ DE EXPERTOS. En los casos en los que de conformidad con el artículo 146.2. a) LCSP proceda la constitución de un Comité de Expertos, por tener atribuidos los criterios sujetos a juicio de valor una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, se constituirá por las personas señaladas en el apartado J1) del Cuadro de Características. 1 9. MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 2 9 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 1 º) La Mesa de Contratación se constituirá conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda en relación con el artículo 326 LCSP. En el procedimiento abierto súper simplificado no existirá Mesa de no preverlo expresamente el apartado J2) del Cuadro de Características. Podrá constituirse una Mesa de Contratación específica para un procedimiento de contratación si así fuera contemplado expresamente en el apartado J.3) del cuadro de Características. La composición de la Mesa de Contratación Permanente de la INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR), se encuentra publicada en el perfil del contratante de INFECAR. 2 º) La Mesa de Contratación se reunirá previa convocatoria de la misma. Las empresas interesadas podrán informarse en el Perfil del Contratante de la fecha en que se procederá a la apertura de su oferta. 3 º) La Mesa de Contratación calificará la documentación del sobre Nº1. Si existieren defectos subsanables se darán 3 días a las licitadoras para que los corrijan. 4 º) Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y examen de las proposiciones del sobre que contenga los criterios cualitativos de forma interna, si los hubiera. 5 º) Tras la valoración de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la apertura del sobre Nº1, se procederá a dar apertura pública del sobre que contenga los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. La apertura de este sobre será siempre pública, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 6 º) En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por haber sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo establecido en el apartado K.3) del Cuadro de Características, se requerirá a la licitadora incursa en temeridad dando un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 LCSP. 7 º) La Mesa o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la Mesa de Contratación. 20. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, GARANTÍA Y ADJUDICACIÓN. 1º) Requerimiento de documentación y garantía. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles (siete en el procedimiento abierto simplificado y súper simplificado), a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento: 1 ) Presente la siguiente documentación -que declaró responsablemente poseer con la presentación del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra: a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente: 30 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y cuando se trate de persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la legislación específica aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. a.2.- Los poderes de representación, que han de ser debidamente bastanteados por la Directora General de INFECAR, sita en Avenida de La Feria, nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria, teléfono 828 01 02 03, aceptándose igualmente el bastanteo realizado por el Cabildo de Gran Canaria. En el supuesto de contratos financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación <<Next Generation EU>>, se admitirán los poderes de representación debidamente bastanteados por los servicios jurídicos de cualquier otra administración pública. La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará mediante su inscripción en su registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado respectivo o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados/as o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. b) Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional y la habilitación profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) y G) del Cuadro de Características. En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberá aportar acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. Los documentos deberán ser originales o bien copias, que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en lengua castellana o mediante traducción oficial. La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, eximirá a la licitadora de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP). Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días naturales, para su corrección o subsanación. 2 ) Presente la documentación justificativa de los siguientes extremos: 31 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la Hacienda Estatal, a la Canaria -específico para contratar con la Administración- e Insular del Cabildo de Gran Canaria y, con la Seguridad Social. b) En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación conforme a los Pliegos. c) Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Características. El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5 % del importe de adjudicación excluido el IGIC y, en el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado (IGIC excluido). La garantía definitiva se constituirá de la forma en que se prevé en el artículo 107 LCSP y se depositará en la Tesorería de la Corporación. Quedarán exceptuadas de la constitución de garantía definitiva las entidades que tengan reconocida esta excepción por las leyes estatales o las disposiciones autonómicas correspondientes, limitadas en este último supuesto al respectivo ámbito competencial. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolución de modificación del contrato. Motivadamente, si así figura en el apartado E) del cuadro de Características, podrá establecerse una garantía complementaria que se adicionará al importe de la garantía definitiva, con los límites previstos en el artículo 107.2 LCSP. En el caso de qué en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de la documentación y la constitución de la garantía en los términos señalados en la presente cláusula (art. 150.2 LCSP). El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 7 1.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su capacidad, representación y solvencia. El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo previsto en el art. 7 1.2.a) LCSP. 2º) Adjudicación. Una vez recibida y verificada la conformidad de la documentación requerida por la Mesa de Contratación, se procederá por el Órgano de Contratación a dictar la Resolución de Adjudicación o, en su caso, Acuerdo de Adjudicación, debidamente motivados, procediéndose a su notificación a los candidatos o licitadores y a la publicación del anuncio de adjudicación en el perfil del contratante. 21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 1 º) Una vez adjudicado el contrato será preceptiva la formalización escrita del mismo, mediante documento administrativo que será suscrito por duplicado ejemplar y en unidad de acto por el Órgano de Contratación de INFECAR y por la contratista. 32 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal deberá aportarse la escritura de constitución formal de la UTE, con carácter previo a la formalización del contrato. Así mismo, deberán nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. A) En los supuestos de tramitación ordinaria, dentro del plazo máximo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los licitadores y candidatos. En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de la Adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se requerirá al Contratista para la formalización en 5 días hábiles, si no se hubiera entablado Recurso que conlleve la suspensión, o habiéndose entablado esta se levantará por el órgano competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la cláusula séptima del presente Pliego. B) En los supuestos de tramitación urgente, el plazo de formalización del contrato será de 7 días siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de la Adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se requerirá al Contratista para la formalización en 3 días hábiles. C) En el procedimiento abierto súper simplificado, a salvo de que se comunique lo contrario en el Cuadro de Características, no será necesaria la formalización del contrato. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 2 º) Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. Si las causas de la no formalización fueren imputables a INFECAR, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 3 º) La formalización del contrato perfecciona el mismo y, por lo tanto, no podrá iniciarse la ejecución sin que esta haya tenido lugar. 33 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 4 º) Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el Perfil del Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicación. En el caso de que este contrato este sometido a regulación armonizada se procederá así mismo a su publicación en el DOUE. CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE OBRAS. 22. DIRECTOR FACULTATIVO. De conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP, el Director Facultativo, en su caso, vendrá identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Características. A éste le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Director Facultativo podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Director Facultativo y sus colaboradores, acompañados por el jefe de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a INFECAR asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. El Director Facultativo tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el Director Facultativo durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Director Facultativo podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. En su caso, el Director Facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el Director Facultativo certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen. El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director Facultativo, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. El Director Facultativo, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: ▪ Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales. ▪ Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 34 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ▪ ▪ Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. ▪ ▪ Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. ▪ ▪ Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. ▪ Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la normativa vigente. 23. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. El acta de comprobación del replanteo se extenderá, salvo causa justificada que lo impida, dentro del plazo estipulado en el apartado D.2) del Cuadro de Características, contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato. Se efectuará la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día siguiente de la firma de este acta. El plazo de ejecución total de las obras será el señalado en el apartado D.1) del Cuadro de Características. En caso de preverlo el apartado D.3) del Cuadro de Características existirán los hitos o plazos parciales que allí se detallan. 24.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales de ejecución que se relacionan en la presente cláusula que tendrán la consideración de obligaciones contractuales esenciales. Asimismo, en el apartado L) del Cuadro de Características podrán contemplarse otras condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la incoación de un expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 1 0 % al 50 % del precio del contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del contrato. 1) Obligaciones relativas a las condiciones laborales mínimas de empresas contratistas. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 35 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 2 ) Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los salarios, a la subrogación y de pago a empresas subcontratistas o suministradoras. 1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. Deberán de indicar, además, el Convenio sectorial al que estarían sujetos en el caso de disponer de Convenio de empresa propio. 2 . La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 3 . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor. 4 . La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria. 5 . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 6 . La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 36 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 7 . Cuando una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, quedará el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. La empresa adjudicataria además de cumplir, respecto a la plantilla vinculada a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogación de personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo caso, al menos el salario recogido en el mismo según la categoría profesional que corresponda. 8 . Cuando se prevea la posibilidad de que la empresa adjudicataria contrate con terceros la realización parcial del contrato, de conformidad con el apartado O) del Cuadro de Características, la empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a INFECAR, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral y, en particular, las relativas al pago a subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 215 a 217 LCSP, pudiendo el órgano de contratación comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas, a cuyo efecto podrá requerir cuanta documentación estime necesaria al efecto para la comprobación del cumplimiento de dicha obligación. 25. DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 1 º) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, al Cuadro de Características, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Director Facultativo, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a INFECAR. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 2 º) El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para INFECAR o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 37 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 3 º) Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna. 4 º) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 5 º) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución del contrato cuando así se determinen expresamente en el apartado L del Cuadro de Características, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. El contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a los subcontratistas, sin la expresa autorización del Director Facultativo. 6 º) El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 7 º) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta cláusula. El adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a INFECAR la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. 8 º) El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 9 º) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 38 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta del contratista. 1 0º) Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. 1 1º) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 1 2º) Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 1 3º) El contratista facilitará a INFECAR, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 1 4º) Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los ciudadanos correrán a cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado como falta grave. 1 5º) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: El contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, sí así lo señalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares el contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada licitador. El control de calidad de la obra incluirá: a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por INFECAR que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa estime pertinente, hasta un límite máximo del 1 % del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 39 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen pertinentes. b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por INFECAR y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista. Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de INFECAR, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 26. PROGRAMA DE TRABAJOS. 1 º) Cuando la ejecución de las obras esté prevista en más de una anualidad, una vez formalizado el contrato, el contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer INFECAR, por medio del Director Facultativo, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En el cronograma deberá incluir, en su caso, por el contratista se deberán incluir los siguientes datos: a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con expresión de sus mediciones. b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en los que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 4 0 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es 2 º) Cuando la ejecución de las obras no esté prevista en más de una anualidad, habrá de presentarse el referido programa de trabajos si así lo contempla el apartado R del Cuadro de Características. 27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en los artículos 205 a 207 LCSP. Cabrá modificar el contrato si así se prevé de forma expresa en el apartado Ñ) del Cuadro de Características. En su defecto, excepcionalmente, podrá modificarse el contrato en aplicación del artículo 205 LCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variación de más del 20 % del precio del contrato. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. Para el desarrollo del procedimiento de modificación se seguirán los trámites establecidos en los artículos 207 y 242 LCSP. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin autorización. 28.CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 1 º) El contratista está obligado a ejecutar las obras dentro del plazo total fijado para su realización, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 2 º) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Corporación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 1.000,00 € del precio del contrato, salvo que en el apartado M del Cuadro de Características se establezcan otras distintas. 3 º) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 4 º) La aplicación y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnización a que la Corporación pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable a la contratista. 29. PENALIDADES. 1.- Aplicación de penalidades. Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente Pliego o en la LCSP, INFECAR, previa motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 4 1 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, INFECAR descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, la correspondiente indemnización. 2 .- Faltas penalizables. A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la LCSP. Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. Toda falta cometida por el contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: ▪ ▪ La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. ▪ ▪ En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido excusable. El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego. ▪ ▪ Originar molestias innecesarias al vecindario. La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a la inspección de los trabajos contratados. ▪ El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 4 2 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ▪ ▪ ▪ En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del uso de productos inadecuados. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las casetas de obra. Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa del contratista. Entre otras las siguientes: ▪ Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. ▪ El fraude económico a INFECAR, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. ▪ ▪ ▪ ▪ El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono del contrato. La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año. La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad. La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por escrito por el Director Facultativo, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. ▪ ▪ Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de INFECAR. ▪ ▪ ▪ ▪ La inobservancia de la obligación de secreto profesional. La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. La falsedad en los informes. No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por el Director Facultativo o la unidad gestora. 4 3 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ▪ ▪ El abandono del contrato. Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. ▪ La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 3 .- Cuantía de las penalidades. Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por la cláusula 28.2 de este pliego, salvo que en el apartado M del Cuadro de Características se establezca otra distinta. Además se impondrán las siguientes penalidades: ▪ Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1 % y el 3 % del precio de adjudicación del contrato. ▪ Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con un importe de entre el 3,01 % y el 5 % del precio de adjudicación del contrato. ▪ Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5 ,01 % y el 10 % del precio de adjudicación del contrato. A las referidas faltas se podrán aplicar además las penalidades recogidas en el Apartado M del Cuadro de Características. No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus obligaciones: ▪ ▪ ▪ Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. El adjudicatario, en caso de incumplimiento, deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos o, en su caso, de la fianza. La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a INFECAR como consecuencia de la infracción. 30.TERMINACIÓN DE LAS OBRAS - RECEPCIÓN. Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 211 LCSP. A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de obra. El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimación previa INFECAR podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus 4 4 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa que, en su caso, resulte de aplicación. Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden repercutidos en las unidades de obra. B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 1 º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la recepción de las mismas, siendo el plazo de garantía establecido en el apartado D.4) del Cuadro de Características contados a partir de la recepción. Durante dicho plazo serán de cuenta del contratista todos los trabajos de conservación de la obra, debiendo reparar inmediatamente cuantos desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 243 LCSP. El contratista, con una antelación de quince días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con cinco días hábiles de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminación. El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por escrito a la dirección de la obra, al contratista y, en su caso, al representante de INFECAR correspondiente. Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: ▪ Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares o el apartado D.6) del Cuadro de Características podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. ▪ ▪ Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la edificación y de la urbanización. El contratista deberá prever y disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. Se considerará que una instalación está terminada cuando: ▪ ▪ ▪ ▪ Se ha realizado la puesta en marcha. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. Ha sido legalizada. Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la siguiente documentación: o Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la Dirección Facultativa o INFECAR), en papel y en formato informático compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier caso, deberá 4 5 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por un fotógrafo profesional. o Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. o o o Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Salvedades y recomendaciones. Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o DVD). 2 º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá un facultativo designado por INFECAR, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la LCSP. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por INFECAR y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por INFECAR, a los efectos de cómputo del periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por el Director Facultativo, la Dirección de Obras y el contratista. 31. PLAZO DE GARANTIA. El plazo de garantía se establecerá en el apartado D.4) del cuadro de Características atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en 4 6 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 32. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 1 º) Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las siguientes: ▪ ▪ ▪ ▪ La demora injustificada en la comprobación del replanteo. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de INFECAR. El desistimiento. 2º) Los efectos de esta resolución serán los previstos en los artículos 213 y 246 LCSP. CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES. 33. ABONO DEL PRECIO. a. Medición y expedición de la certificación de obra. A los efectos del pago, se expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificación que comprenda la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en el apartado C.8) del Cuadro de Características y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. b. Factura y abono. 1 º) El contratista, una vez expedida la certificación de obra correspondiente, entregará factura en el registro general de entrada de INFECAR para su tramitación. Las facturas deberán ser conformadas por INFECAR y deberán emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IGIC repercutido. El pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de la fecha de aprobación por INFECAR de la factura, acompañada de las certificaciones realizadas por el titular de la Dirección Facultativa o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, debiéndose a tal fin aportar la factura junto con la certificación de obras. El plazo para verificar la conformidad de las obras ejecutadas con lo dispuesto en el contrato no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la obra. Si 4 7 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su corrección. Según cada caso la factura puede ser electrónica o en papel de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación que se detalla a continuación. Las facturas emitidas por los contratistas han de ser presentadas en el Registro General de INFECAR, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En la factura deberán identificarse el órgano al que vaya dirigida la misma. 2 º) Sólo se abonará el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista no podrá realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de forma reglamentaria. 3 º) Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de maquinarias adscritos a las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 4 º) El contratista no podrá reclamar ningún precio ni indemnización por aquellos trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni aún en el caso de alegar y demostrar que las obras así ejecutadas eran absolutamente necesarias para asegurar una perfecta realización del proyecto como consecuencia de lo señalado en los apartados anteriores. 5 º) El licitador está obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, quedando condicionada la tramitación correspondiente al pago, en el supuesto de que existan deudas, hasta el momento en que se salden las mismas. 6 º) Para el pago del IGIC, se estará a lo dispuesto con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de Régimen Económico Fiscal de Canarias, modificada por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidación de las Finanzas Públicas y al Impulso de la Actividad Económica, artículo 19.1.2ª h, relativo a la inversión del sujeto pasivo, si así se contempla en el apartado C.7) del Cuadro de Características. La facturación será expedida, en su caso, indicando que la obra está sujeta a IGIC pero con inversión del sujeto pasivo en aplicación del artículo 19.1.2ºh. En las certificaciones y relaciones valoradas de obra figurará el tipo de gravamen que por naturaleza de obra le corresponda y figure en el proyecto técnico. 3 4. OBLIGACIONES LABORES, SOCIALES, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE DATOS. a) Obligaciones laborales y sociales. ▪ El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para INFECAR. ▪ Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con INFECAR, por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para INFECAR responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte 4 8 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de este contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. ▪ No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la ejecución del contrato e INFECAR, por cuanto el citado personal queda expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con INFECAR, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo. ▪ ▪ El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. INFECAR podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite INFECAR, el contratista deberá poner a disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a INFECAR, sin que esté permitida la reducción en el número de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice el adjudicatario, se hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. ▪ La adjudicataria cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del contrato, al menos un 2 % de trabajadores con minusvalía, o con la ejecución de medidas alternativas autorizadas y declaradas, conforme a la documentación aportada en el momento de la licitación, por encontrase obligada a ello, confirme al art. 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pudiendo INFECAR solicitar en cualquier momento de la ejecución del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditación de su cumplimiento. ▪ ▪ Quedará obligada, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislación social vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, cualquier otra obligación de tipo laboral. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 4 9 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. ▪ Asimismo el contratista está obligado guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de INFECAR. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante los plazos legales exigibles en cada caso desde el conocimiento de esa información. b) Obligaciones en materia de medio ambiente: El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: ▪ ▪ ▪ Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la ejecución de las obras. Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. ▪ ▪ Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente. Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. ▪ El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas como muy graves. c) Protección de datos. El contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos de carácter personal. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos el responsable del tratamiento de sus datos es 5 0 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es INFECAR (en adelante, el Responsable). El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con motivo de la participación en la presente licitación para las siguientes finalidades: a) Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. Este tratamiento queda legitimado por el consentimiento válidamente prestado por éstos en el momento de la presentación de su candidatura. b) Se emplearán los datos del adjudicatario para el control y ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes. El tratamiento está legitimado en virtud de la ejecución del contrato que regirá la prestación de los servicios del contrato. c) Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que INFECAR considere oportunos, en especial a través de la página web de INFECAR, que recoge información acerca, entre otros aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad está autorizada por la LCSP. Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho a solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de Características, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Española de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su página web, https://sedeagpd.gob.es. Si para la prestación del servicio debiera accederse a datos de carácter personal de los que es responsable INFECAR, el adjudicatario, ostentaría la condición, a los efectos de la normativa de protección de datos, de encargado de tratamiento. En este caso, será necesario la formalización de un contrato en el que se regulen las condiciones de dicho tratamiento, debiendo contener al menos los siguientes aspectos: a) Compromiso de tratar los datos única y exclusivamente de acuerdo con las instrucciones documentadas que INFECAR le facilite debiendo poner en conocimiento de INFECAR cualquier indicación que, a juicio del adjudicatario, infrinja la normativa de protección de datos. La sujeción a las instrucciones de INFECAR deberá producirse igualmente en el caso de los sub-encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de datos que deberán ser autorizadas previamente por INFECAR. b) En el caso de que de que el adjudicatario determine los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable, estando afecto a las responsabilidades legales establecidas en la normativa de protección de datos. 5 1 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, compromiso de aplicación y actualización de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. d) Puesta a disposición de INFECAR de toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), así como en la correspondiente Ley Orgánica. En este sentido se compromete y obliga, a permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de INFECAR o de otro auditor autorizado por éste. e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego fuera necesario realizar la evaluación de impacto del artículo 35 RGPD compromiso del adjudicatario a ayudar a INFECAR en la realización y mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta previa. f) Obligación de notificación a INFECAR, sin dilación indebida, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en el artículo 30.5 RGPD. h) A elección de INFECAR, una vez cumplida la prestación del servicio, obligación del adjudicatario de: ▪ Suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que de acuerdo alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos. conservación, caso en el cual no procederá la supresión de los datos personales o ▪ Devolver todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar”. Las obligaciones descritas en la presente cláusula constituyen condiciones esenciales del contrato y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del mismo. Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electrónica. EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 5 2 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES POR FÓRMULA Y AUTOMÁTICOS Don/ Doña…………………………………………………, con DNI…………………………………………………., en nombre propio o en representación de………………………………………………………….., con NIF/CIF……………………………………………………………….. y con domicilio en……………………………………………………………………………………………………, en su calidad de … ……………………………………………………………………………………….. , enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR) que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecución del contrato denominado “OBRAS PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PABELLÓN NÚMERO 2 DEL RECINTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)”, N.º EXPEDIENTE: /2025, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que se compromete a realizar el citado contrato conforme a los siguientes criterios establecidos en la presente licitación, en el mismo orden y con el siguiente resultado que, a continuación, se detallan: I. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. a. Oferta Económica (hasta 40 puntos). Indicar el IMPORTE DEL CONTRATO OFERTADO en EUROS desglosando a continuación, los siguientes conceptos: En letras (sin IGIC) En número (sin IGIC) IGIC (7%) Total (en número, con IGIC) En el caso de ofertar algún suministro o material “equivalente", deberá identificar la partida/s del presupuesto que oferta como equivalente, así como la descripción técnica del mismo. Será preceptivo indicarlo en su oferta, toda vez que, sólo se admitirán suministros “equivalentes” siempre y cuando respeten las especificaciones técnicas y cualitativas descritas para cada uno de ellos en los proyectos respectivos. Asimismo, de forma exclusiva será el personal técnico designado para ello por INFECAR en virtud de las facultades de interpretación que le atribuye la normativa al órgano de contratación, la que aprobará los suministros ofertados como “equivalentes”. Para este supuesto, deberá aportar, documento adicional con el contenido descrito en el párrafo anterior (relación de partida/s equivalentes y descripción técnica). II. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. a. Mayor penalización diaria por día de retraso (hasta 10 puntos): 5 3 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es Que en caso de resultar adjudicataria, en concepto de penalización diaria por retraso, por causas imputables a la misma o alguna de sus subcontratas y de incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, se compromete a abonar (superior a 0,60 € e inferior a 6,00 €) por cada 1.000,00 € del precio del contrato: PENALIZACIÓN DIARIA POR CADA OFERTA PUNTUACIÓN 1 .000,00 € DEL PRECIO DEL CONTRATO 6 5 4 ,00 € ,00 € ,00 € 10 puntos 8 puntos 6 puntos 4 puntos 2 puntos 0 puntos 3,00 € 2,00 € 0,60 € b. Ampliación del plazo de garantía (hasta 10 puntos): Que se compromete a la ampliación del plazo de garantía de la obra, en caso de resultar adjudicataria, en un plazo de (superior a 1 año e inferior a 3 años): AÑO MÁS DE GARANTÍA ADICIONAL AL MÍNIMO PUNTUACIÓN OFERTA ESTABLECIDO 3 años más de garantía (hasta 4 años de garantía 1 0 puntos en total) años más de garantía (hasta 3 años de garantía en total) año más de garantía (hasta 2 años de garantía en total) 2 6 puntos puntos 1 4 c. Reducción de plazo de ejecución de la obra (hasta 10 puntos): Que se compromete a la reducción del plazo de ejecución de la obra, respecto a los días estipulados en los pliegos (120 días naturales), de la siguiente manera: REDUCCIÓN PLAZO EJECUCCIÓN DE LA OBRA PUNTUACIÓN OFERTA Reducción en 45 días naturales (75 días de ejecución total) Reducción en 30 días naturales (90 días de ejecución total) Reducción en 15 días naturales (105 días de ejecución total) 1 0 puntos puntos ,5 puntos 5 1 * Marcar la casilla que corresponda, no podrá marcarse más de una opción por criterio. Lugar, fecha y firma de la licitadora. 5 4 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS. Don/ Doña…………………………………………………, con DNI…………………………………………………., en nombre propio o en representación de………………………………………………………….., con NIF/CIF……………………………………………………………….. y con domicilio en……………………………………………………………………………………………………, en su calidad de … ……………………………………………………………………………………….. , enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR) que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecución del contrato denominado “OBRAS PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PABELLÓN NÚMERO 2 DEL RECINTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)”, N.º EXPEDIENTE: 637/2025, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, (Indíquese lo que proceda): ☐ Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado precepto. Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF……………………….. 1.- 2 .- .- 3 ☐ Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas. Marcar con una (X) la opción que corresponda. Lugar, fecha y firma de la licitadora. 5 5 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ANEXO III: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA 15 PCAP Y LETRA G) DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS. Don/ Doña…………………………………………………, con DNI…………………………………………………., en nombre propio o en representación de………………………………………………………….., con NIF/CIF……………………………………………………………….. y con domicilio en……………………………………………………………………………………………………, en su calidad de … ……………………………………………………………………………………….. , enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR) que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecución del contrato denominado “OBRAS PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PABELLÓN NÚMERO 2 DEL RECINTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)”, N.º EXPEDIENTE: 637/2025, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 1. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 LCSP, me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes y, en particular, a adscribir los medios personales descritos en la letra G) del cuadro de características, obligación que tiene la consideración de obligación esencial de conformidad con el artículo 211.1 f), siendo los siguientes: ▪ Un Jefe de Obra, con titulación de Arquitectura o titulación equivalente, o de Arquitectura técnica o titulación equivalente, o de Ingeniería o titulación equivalente con una experiencia profesional de, al menos, 5 años en ejecución de obras similares, sin necesidad de tener dedicación exclusiva a la obra cuya ejecución se interesa. ▪ Un Responsable de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud, con titulación de Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura Técnica, o equivalentes, con experiencia suficiente en labores de coordinación en materia de seguridad y salud debidamente acreditada y capacitado para desarrollar las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997, y deberá acreditar formación como "Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales", según el programa propuesto en la citada norma, con una experiencia profesional de, al menos, 5 años en ejecución de obras similares, sin necesidad de tener dedicación exclusiva a la obra cuya ejecución se interesa. ▪ Un Encargado de Obra, sin cualificación académica específica y con una experiencia de, al menos, 10 años en ejecución de obras similares, responsable directo de la ejecución material del proyecto, que sirve de puente entre el jefe de obra y los operarios, con dedicación exclusiva a la obra que se interesa. Cada uno de los perfiles anteriormente señalados debe ser ocupado por una persona física distinta. 2 . Que, si resulto ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en los términos previstos en letra G) del cuadro de características que rigen la licitación del contrato de referencia. Lugar, fecha y firma del licitador. 5 6 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es

Tel.: 828 01 02 03 Fax: 928 41 17 10 www.infecar.es ANEXO IV: MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) […], con CIF […], con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en […] y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados) […] con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento AVALA A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) […], con número de identificación fiscal (CIF/NIF si español) […] en virtud de lo dispuesto en los artículos 108 y siguientes concordantes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (LCSP) y en el pliego de condiciones particulares que ha de regir en el contrato denominado “ OBRAS PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PABELLÓN NÚMERO 2 DEL RECINTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR)”, N.º EXPEDIENTE: 637/2025, por importe de (en número y letras) […] euros, equivalentes al 5% del presupuesto base de licitación, Impuesto General Indirecto Canario excluido. La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga con carácter irrevocable, solidariamente respecto al obligado principal con renuncia expresa, por parte de la entidad bancaria, a los beneficios de orden, excusión y división, y con compromiso de pago al primer requerimiento de la INSTITUCION FERIAL DE CANARIAS (INFECAR), con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. Por tanto, requerido de pago el Banco, conforme a lo previsto en el presente aval, no podrá oponer frente al beneficiario ninguna excepción, y la presentación de acciones judiciales o arbitrales no enervará la facultad y el deber de pagar del Banco. El presente aval estará en vigor hasta que INFECAR o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. Asimismo, las partes acuerdan que el presente aval podrá ser ejecutado total o parcialmente, en una o varias veces a requerimiento de la INFECAR, cuando ello resulte necesario para responder del cumplimiento de las obligaciones del citado contrato. El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número____________________. Lugar, fecha y firma de la interesada. 5 7 Infecar. Institución Ferial de Canarias. Avenida de Feria Nº1. 35012 Las Palmas de Gran Canaria NIF: Q-3500398-G info@infecar.es